ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году

| № п/п | Адрес объекта | Виды работ |  | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 13А по ул. Боровика в г. Любани | ремонт фасадов, кровли, замена дверных, оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- и водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, восстановление нарушенного благоустройства |  | 2121,2 | 04.2026 | 09.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна №201» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой», г.Любань, ул.Социалистическая, 5 тел.69241 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома №51 по ул. Дзержинского в г.п. Уречье | ремонт и окраска стен цоколя, ремонт выветренных швов кирпичной кладки наружных стен, ремонт стен фасада, устройство отмостки по периметру здания, замена существующей стропильной системы, замена существующего покрытия кровли здания, устройство наружного организованного водостока с кровли, ремонт мест общего пользования, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверей в местах общего пользования, ремонт железобетонного козырька над входом в подъезд, замена внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, замена магистралей системы отопления, замена системы канализации, замена наружной системы канализации до первого колодца, замена запорной арматуры на магистралях инженерных сетей, замена балконов |  | 282,9 | 04.2026 | 07.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна №201» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой», г.Любань, ул.Социалистическая, 5 тел.69241 |
| 2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Любань, ул. Боровика, 20 | текущий ремонт кровли |  | 2,5 | 04.2026 | 04.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 2. | г. Любань, ул. Калинина, 52 | текущий ремонт кровли |  | 5,0 | 04.2026 | 04.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 3. | г. Любань, ул. Калинина, 72А | текущий ремонт кровли |  | 22,0 | 03.2026 | 04.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 4. | г. Любань, ул. Калинина, 74 | текущий ремонт кровли |  | 26,0 | 05.2026 | 06.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 5. | г. Любань, ул. Калинина, 76 | текущий ремонт кровли |  | 12,5 | 06.2026 | 07.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 6. | г. Любань, ул. Дзержинского, 12 | текущий ремонт кровли |  | 2,5 | 08.2026 | 08.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 7. | г. Любань, пер.Социалистичес-кий, 3Б | текущий ремонт кровли |  | 3,0 | 07.2026 | 07.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 8. | г. Любань, ул. 9 мая, 51 | текущий ремонт кровли |  | 5,0 | 07.2026 | 07.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 10. | дер. Смольгово, ул. Школьная, 4 | текущий ремонт кровли |  | 3,0 | 09.2026 | 09.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 11. | аг. Сосны-2, пер. Я.Купалы, 12 | текущий ремонт кровли |  | 20,0 | 04.2026 | 05.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 13. | аг. Сосны-2, ул. Коммунаров, 20 | текущий ремонт кровли |  | 20,0 | 06.2026 | 07.2026 | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 3. Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Любань ул. Колхозная |  | асфальтирование | 68,4 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 2. | г.Любань, ул. Горького |  | асфальтирование | 15,5 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 3. | г. Любань, ул. Дзержинского |  | асфальтирование | 69,12 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 4. | г. Любань, ул. Шпилевского |  | асфальтирование | 52,99 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 5. | г. Любань, пер. Бобруйский |  | асфальтирование | 53,2 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 6. | г. Любань, ул. Боровика (рыбхоз) |  | асфальтирование | 108,78 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 7. | г. Любань, пер. Речной |  | асфальтирование | 50,4 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 8. | г. Любань, ул. Советская |  | асфальтирование | 25,2 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 9. | г. Любань, пер. 2-ой Социалистический |  | асфальтирование | 53,6 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 10. | г. Любань, пер. Социалистический |  | асфальтирование | 37,44 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 11. | г. Любань, пер. Кирова |  | асфальтирование | 38,4 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 12. | г. Любань, пер. Первомайский |  | асфальтирование | 101,13 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 13.. | г. Любань, ул. Заводская |  | асфальтирование | 90,2 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 14. | г. Любань, ул. Социалистическая |  | асфальтирование | 77,76 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 15. | г. Любань, пер. Зелёный |  | асфальтирование | 43,596 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 16. | г.п. Уречье, ул. Лесная |  | асфальтирование | 361,55 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 17. | г.п. Уречье, ул. Первомайская |  | асфальтирование | 159,26 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 18. | проезд от ул. Первомайской до ул. Кирова в г. Любани |  | асфальтирование | 68,00 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 19. | г.п. Уречье, ул. Базарная |  | асфальтирование | 269,8 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 20. | г.п. Уречье, ул. Надречная |  | асфальтирование | 119,6 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 21. | г.п. Уречье, ул. Калинина |  | асфальтирование | 156,64 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 22. | г.п. Уречье, ул. Заводская |  | асфальтирование | 137,4 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Любань, ул. Кирова, 92, корп.1 | текущий ремонт проездов, парковочных мест |  | 148,0 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 2. | г. Любань, ул. Боровика, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | текущий ремонт проездов, парковочных мест |  | 197,0 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 3. | г. Любань, ул. Калинина, 74 и ул. Ленина, 119 | текущий ремонт проездов, парковочных мест |  | 124,0 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 4. | г. Любань, ул. Заводская, 2а | текущий ремонт тротуарных дорожек, парковочных мест |  | 22,0 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 5. | аг. Сорочи, ул. Советская, 2, 4 | текущий ремонт тротуарных дорожек, парковочных мест |  | 81,0 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 6. | г.п. Уречье, ул. Лесная, 114, 117 | текущий ремонт тротуарных дорожек, парковочных мест |  | 208,0 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 7. | дер. Редковичи, ул. Советская, 18а, 18б | текущий ремонт тротуарных дорожек, парковочных мест |  | 28,4 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 8. | г.п. Уречье, ул. Дзержинского, 51 | текущий ремонт тротуарных дорожек, парковочных мест |  | 20,592 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 9. | аг. Сорочи, ул. Гагарина, 1 | текущий ремонт тротуарных дорожек, парковочных мест |  | 17,4 | 2-3 квартал |  | Любанский районный исполнительный комитет, г.Любань, ул.Первомайская, 24а, тел.64457 | Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» г.Любань, ул.Ленина, 2 тел.69681 |
| 5. Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 6. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - | - | - | - | - |

В течение года возможна корректировка перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году.